## Slide 1: Versiovaihdon prosessit Koha-Suomessa
Anneli Österman
Pääkäyttäjä, Koha-Suomi Oy

## Slide 2: Taustaa
Koha-Suomi-versiossa on ominaisuuksia, jotka on tehty jo ennen Koha-Suomen perustamista, välillä jopa yksittäisen kirjaston tai kimpan tarpeista lähtien.
osa tehdyistä ominaisuuksista replikoi entisten järjestelmien toiminnallisuuksia.
paljon ominaisuuksia ja virheenkorjauksia on myös tehty Koha-Suomen aikana toiveiden ja kehitysehdotusten perusteella.
pääsääntöisesti ominaisuuksia ei ole systemaattisesti viety yhteisöversioon.
muutoksista ei ole pidetty listaa.

## Slide 3: Tavoite
pyritään pääsemään niin lähelle yhteisöversiota kuin se vain on mahdollista luopumatta ”pakollisista” ominaisuuksista.
pohdittiin prosessin aikana
  tullaanko toimeen yhteisöversion ominaisuuksilla tekemällä esim. asiat vähän toisin kuin aikaisemmin lopputuloksen ollessa sama
  voiko ominaisuuden toteuttaa sellaisella tavalla, joka ei tee muutoksia Kohan lähdekoodiin, esim. plugineina, IntranetUserJS-järjestelmäasetukseen JavaScript-rimpsuna, omilla XSLT-tiedostoilla (perustiedot-näkymä)
  onko ominaisuus enää tarpeellinen, onko toimintaympäristö muuttunut
  tehdäänkö asioita nyt monella eri Koha-Suomi-toiminnallisuudella ja voiko kaikki siirtyä käyttämään samaa toiminnallisuutta (mahdollisesti lisäkehityksin).

## Slide 4: Versiovaihdon prosessi
ominaisuuksien keräys ja kuvaus Redmineen (helmikuusta 2020 eteenpäin)
ominaisuuksien kommentointi keskustelupalstalla (helmikuusta lokakuun puoliväliin 2020)
kommenteista yhteenveto (lokakuu 2020)
asiantuntijaryhmässä käytiin yhteenvedon avulla ominaisuudet ja kommentit läpi ja yhdessä kehittäjien kanssa päätettiin toimenpiteet (loka-marraskuu 2020)
Seuraavilla dioilla tarkemmin

## Slide 5: Ominaisuuksien keräily
Listaa ominaisuuksista kerättiin kevään ja kesän aikana
  Redminen tikettien pohjalta
  vertailemalla nykyistä versiota uudempaan yhteisöversioon (sandbox)
osa muutoksista tehty jo niin kauan sitten, että niistä ei välttämättä ole selkeää dokumentaatiota tallessa tai niitä ei ole kirjattu/tiketöity Redmineen.
kehittäjillä on lista "toisesta suunnasta", eli he katselevat asiaa GitHub-historian kautta eli mitä muutoksia on tehty vuosien varrella koodiin.
GitHub on verkkosivusto, joka tarjoaa Git-versionhallintaa ohjelmakehitysprojekteille

## Slide 6: Ominaisuuksien kuvailu ja kommentointi
jokainen ominaisuus/toiminnallisuus/virheenkorjaus on pyrittiin kuvaamaan Redminen keskustelupalstalle edes jollain tasolla, jotta käyttäjät (kaikki Koha-Suomi-versiota käyttävät henkilöt) pystyivät arvioimaan, tarvitaanko sitä edelleen.
jokaisesta ominaisuudesta on myös tehty vertailu yhteisöversioon ja tutkittu löytyisikö ominaisuus jo sieltä tai voiko sen korvata jollain muulla yhteisön toiminnallisuudella.
kaikista tehtiin ehdotus: siirretään, luovutaan, edistetään yhteisössä keskeneräistä ominaisuutta
kommentteja otettiin vastaan Koha-Suomen kimppojen henkilökunnalta 15.10.2020 asti.
  kaikki rekisteröityneet pystyivät kommentoimaan

## Slide 7: Yhteenveto ja päätökset
kommentoinnin päätyttyä Anneli ja Ari Mäkiranta tekivät yhteenvedon ominaisuuksista ja kommenteista.
asiantuntijaryhmä kävi läpi kahdessa kokouksessa yhteenvedon perusteella keskusteluavaukset ja kommentit yhdessä kehittäjien kanssa ja päättivät, mitkä ominaisuudet siirretään ja mistä luovutaan ja missä edistetään asiaa yhteisöversiossa.
tämän jälkeen alkaa siirtotyö isommalla vaihteella.
  osaa ominaisuuksista on jo ennen tätä edistetty yhteisössä.

## Slide 8: Yhteenveto ja päätökset
Yhteenvetona voisi kertoa, että kirjatuista 83 toiminnallisuudesta
  36 toiminnallisuutta siirretään uudempaan versioon tavalla tai toisella. Osa ominaisuuksista pyritään viemään myös yhteisöversioon.
  29 toiminnallisuudesta luovutaan Koha-Suomen versiona. Osa näistä toiminnallisuuksista löytyy yhteisöversiosta tavalla tai toisella ja osa toteutetaan itse vähän eri tavalla.
  8 toiminnallisuutta pyritään edistämään ensisijaisesti yhteisön kautta, koska niistä on jo "tiketit" auki yhteisön Bugzillassa.
  10 toiminnallisuutta tutkitaan vielä tarkemmin, jotta pystytään päättämään, mitä sille kannattaa tehdä.

## Slide 9: Versionvaihto-projekti
Redmineen perustettiin Versionvaihto-projekti, johon tulee jatkossa kaikki versionvaihtoon liittyvä toiminta ja tieto.
Tapahtumat-välilehdelle on kirjattu kaikki Koha-Suomen ominaisuudet ja mitä niille tehdään (Luokka) ja missä vaiheessa (Kohdeversio).
Wiki-välilehdelle kerätään versionvaihtoon liittyvää tietoa kuten uudet ominaisuudet, muutokset järjestelmäasetuksiin.

## Slide 10: Aikataulu
ensimmäiset ”tiketit” on jo vastuutettu ja ominaisuuksien siirtotyöt aloitettu.
ennen varsinaista versionvaihtoa pitää tehdä
  TäTi-Melinda-integraatio
  Koha-Suomen yhteisen konesalin käyttöönotto
  Vaski-kirjastojen Koha-käyttöönotto
versiovaihto mennee vuoden 2021 loppupuolelle.
  aiheuttaa vähintään muutaman tunnin käyttökatkoksen

## Slide 11: Kiitos!
Anneli Österman Pääkäyttäjä anneli.osterman@koha-suomi.fi